《厂东英雄传》美术素材需求书

混合 2.5D 技术路线 · V0 最小验证与 Steam Demo

文档版本：V1.0

文档状态：执行草案

编制日期：2026 年 7 月 22 日

适用项目：Godot .NET 4.7.1 / Windows / Steam

排版规范

全文宋体；标题 22 pt；一级标题 16 pt；二级标题 14 pt；正文 12 pt；首行缩进 2 字符；1.5 倍行距

一、文档目的与适用范围

本文件将《厂东英雄传》目标技术路线中的美术需求拆解为可制作、可交付、可验收的资产清单。它既是内部制作顺序的依据，也可作为外包询价、任务拆分、资产入库和版本验收的共同标准。

文档覆盖两个阶段：第一阶段是 V0 最小技术验证，只生产证明“2D 背景与 3D 人物能否自然融合”所需的最少素材；第二阶段是 Steam Demo，目标内容时长约 1.5 至 2 小时。未经 V0 通过，不批准全量角色、场景和 UI 资产生产。

（一）使用对象

项目负责人：确认范围、优先级、外包边界和验收结果。

2D 美术：制作背景、立绘、UI、图标、特效序列与宣传图。

3D 美术：制作低模角色、装备、武器、绑定、动画和 Godot 导入文件。

程序与技术美术：锁定镜头、材质、模型尺度、挂点、导航和性能预算。

测试人员：依据视觉、技术和授权清单记录验收结果。

（二）范围边界

包含：V0 验证资产、Steam Demo 正式资产、源文件与导出格式、命名规则、生产顺序和验收标准。

不包含：正式版全部岛屿、全部英雄、多人联机、MOD 工具、真实风帆模拟和百人以上战场。

数量均为当前计划值；涉及镜头、性能和骨骼的预算必须在 V0 结束后复核。

执行门禁：先完成 V0，再扩大产能。不得因为已有概念图或临时素材而跳过镜头、遮挡、动作复用和性能验证。

二、技术路线对美术的约束

（一）目标画面结构

目标路线为“2D 手绘背景 + 低模 3D 人物 + 固定正交 Camera3D + 卡通渲染 + 2D UI/立绘”。本地探索和战斗使用 Node3D 场景；海疆舆图、对话、菜单和管理界面继续使用 2D。

背景与角色不是两个独立生产流程。镜头角度、相机正交尺寸、角色高度、脚底位置、阴影方向和前景遮挡必须先联合校准，再进入正式生产。

（二）美术路线约束

| 要素 | 目标做法 | 禁止或高风险做法 |
| --- | --- | --- |
| 镜头 | 固定正交镜头；同类场景共用投影模板 | 自由旋转、每张地图单独调角色比例 |
| 背景 | 分层 2D 手绘：后景/地面/前景遮挡/碰撞参考 | 所有交互物画死在单张大图中 |
| 角色 | 低模、重剪影、少材质、统一骨骼 | 写实 PBR、高面数、每个兵种独立骨骼 |
| 光影 | 固定主光方向、统一脚底软影、弱实时光 | 昼夜实时光导致角色与背景色温漂移 |
| 动画 | 共享动作库；代码控制位移；简化披风骨骼 | 首版实时布料、为换色单位复制整套动画 |
| UI | 2D 宋风/军令文书语言，九宫格可缩放 | 将整张框体直接拉伸导致边框变形 |

三、美术风格基准

（一）世界与色彩

题材：架空明代岭南海防，强调湿热海疆、军港、木质战船、火器与海商文化。

主色：朱红、黛青、暗金、灰石、船木褐、海水青蓝；背景适度降饱和，角色关键部位提高明度对比。

官军强调秩序、旗号和统一配色；海盗强调不对称、拼接、旧损和更强的暖色点缀。

固定镜头下先保证轮廓和阵营识别，再增加纹样、铆钉、织物等次级细节。

（二）3D 人物表现

普通单位在正常游戏尺寸下应能一眼识别兵种、阵营和武器。

采用色阶卡通材质、克制的外轮廓和低饱和贴图，避免材质噪点与真实金属反射。

英雄允许增加头部、肩部、披风和武器辨识度，但不得破坏统一骨骼和性能预算。

角色脚底、武器挂点、受击点和特效点必须按统一命名输出。

（三）2D 背景、立绘与 UI

背景按锁定投影绘制，地面纹理服务空间判断，不用高频细节干扰单位轮廓。

立绘采用水墨厚涂或国风半写实方向，统一透明边缘、色温、视线高度和人物占画比例。

UI 使用军令、舆图、印章、木牌和纸张意象，但功能层级必须优先于装饰。

按钮必须提供普通、悬停、按下、禁用四态；信息图标同时依赖形状与颜色，避免只靠色相区分。

四、V0 最小技术验证资产

V0 只回答画面融合、遮挡、动作复用、同屏性能和基础战斗反馈是否成立。允许使用灰模与许可明确的临时动作；所有 V0 资产必须可被后续正式资产直接替换。

| 编号 | 资产类别 | 最小数量 | 交付内容 | 验收重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0-01 | 主帅低模 | 1 套 | 标准骨骼、简化披风、刀与指挥挂点 | 正常镜头下剪影清楚，脚底不漂浮 |
| V0-02 | 水兵低模 | 1 套 | 模块化头盔、上衣、武器插槽；3 个配色变体 | 同骨骼复用动作，无需逐变体修动画 |
| V0-03 | 海盗低模 | 1 套 | 与水兵兼容骨骼；不对称服装 | 缩小后仍能和官军区分 |
| V0-04 | 武器 | 4 件 | 刀、长枪、弓/弩、火铳 | 挂点方向统一，切换不穿手 |
| V0-05 | 动作库 | 约 10 组 | 待机、走、跑、两种攻击、受击、死亡、军令、装填、收势 | 三类单位共享且循环自然 |
| V0-06 | 甲板背景 | 1 套 | 后景/地面/前景遮挡/碰撞参考四层 | 角色经过栏杆与船帆时遮挡正确 |
| V0-07 | 卡通材质 | 1 套 | 色阶、轮廓、阵营染色、受击闪白 | 色温与背景一致，轮廓不过粗 |
| V0-08 | 反馈素材 | 3 套 | 脚底软影、友军选择圈、敌军选择圈 | 不会遮住脚点或混淆阵营 |
| V0-09 | 战斗特效 | 5 套 | 刀光、命中、弹道、枪烟、死亡反馈 | 可读性明确，30 单位时不过曝 |

（一）V0 交付顺序

1. 锁定正交镜头、角色尺度板、脚点和背景投影模板。

2. 完成主帅、水兵、海盗灰模以及统一骨骼。

3. 导入基础移动动作，验证 Godot 中的方向、尺寸和脚底贴合。

4. 拆分甲板背景，验证前景遮挡和碰撞参考。

5. 完成卡通材质、影子、选择圈和五套基础战斗特效。

6. 扩展到 30 至 40 个单位，记录视觉和性能结果。

（二）V0 资产停止条件

两轮镜头校准后仍需按站位单独修改角色缩放：暂停背景生产，重做投影模板。

三类角色无法共享动作：暂停兵种扩展，先修正骨骼、挂点和导入规范。

30 个单位无法达到目标性能：先缩减材质、骨骼、更新频率和特效，再评估数量目标。

3D 角色与 2D 背景无法形成统一风格：优先修正材质、比例和阴影，不批量重画地图。

V0 通过前不制作皇帝、内侍、完整英雄阵容、全部兵种、正式菜单和宣传图。

五、Steam Demo 角色与单位资产

以下数量服务 1.5 至 2 小时的公开 Demo，范围围绕皇宫受命、初到广州、水师操练、第一次海盗战和海疆展开。

| 类别 | 建议数量 | 主要变化 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水师主帅 | 1 套 | 2 至 3 个装备阶段；独特头盔、披风、武器 | 正式模型与主角动作优先级最高 |
| 重要英雄/官员 | 约 5 套 | 独特头部、服饰、武器；身体模块可复用 | 包括广州相关核心人物 |
| 水师兵种 | 6 类 | 刀盾、长枪、弓弩、火铳、炮手、旗鼓 | 共享基础骨骼，兵种靠武器和剪影区分 |
| 海盗兵种 | 4 类 | 近战、远程、火器、精英 | 服装与官军形成明显对比 |
| 海盗首领 | 1 套 | 独特体型、武器和技能动作 | 序章战斗视觉高潮 |
| 城镇 NPC | 4 至 6 个身体模板 | 通过头部、服装和配色形成约 12 个外观 | 不为每个路人制作独立骨骼 |
| 皇帝与内侍 | 各 1 套 | 皇帝坐姿/宣旨；内侍行走/躬身 | 优先服务皇宫剧情，不要求完整战斗动作 |

（一）模块化拆分建议

基础身体：成年男性标准体型、魁梧体型、瘦小体型；女性角色在剧情确认后再增补。

头部：脸型、发型、胡须、头巾、军盔分离；普通单位优先使用少量组合。

服装：内衬、上衣、护甲、肩部、腰带、披风分层；减少相互穿插区域。

武器：手持与背负挂点一致；刀、枪、弓弩、火铳、旗、鼓槌和火把分别建立类别。

阵营变体：通过基础色、边缘色和旗号纹样变化，不单纯使用全身染色。

（二）动作资产清单

| 动作组 | 动作内容 | 适用单位 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础移动 | 待机、行走、奔跑、起步、停步、左右转向 | 全部 3D 人物 | P0 |
| 通用受击 | 轻受击、重受击、击退、倒地、死亡 | 全部战斗单位 | P0 |
| 单手武器 | 横斩、纵斩、突刺、格挡、收势 | 主帅、刀盾、海盗近战 | P0 |
| 长兵器 | 警戒、直刺、横扫、受击恢复 | 长枪兵、海盗精英 | P1 |
| 弓弩 | 瞄准、装填、射击、放下 | 弓弩兵、海盗远程 | P1 |
| 火铳 | 瞄准、击发、后坐、装填、复位 | 火铳兵、海盗火器 | P1 |
| 军令 | 指向、集结、坚守、冲锋、胜利 | 主帅、英雄、旗鼓兵 | P0 |
| 剧情礼仪 | 抱拳、躬身、宣旨、领旨、坐姿、起身 | 主帅、皇帝、内侍、官员 | P1 |
| 专业操作 | 擂鼓、举旗、推炮、装填、点火、后坐反应 | 旗鼓兵、炮手 | P2 |

六、Steam Demo 场景与环境资产

| 场景 | 数量 | 分层要求 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 皇宫正殿与庭院 | 1 套 | 后景/地面/屋檐遮挡/碰撞参考 | 序章受命；复用现有构图并统一风格 |
| 广州水师甲板 | 1 套 | 海天远景/甲板/船体前景/栏杆与船帆遮挡 | M0 验证、操练、第一次战斗 |
| 岭南海疆舆图 | 1 张主图 | 海岸/岛屿/航线/天气与事件标记分层 | 航行、任务和势力状态 |
| 广州港局部 | 1 套 | 地面/建筑后层/摊位与屋檐前层 | 交涉、招募、贸易教学 |
| 海滩登陆战 | 1 套 | 海面/沙滩/礁石/植被遮挡 | 首次登陆战与地形教学 |
| 岛寨战场 | 1 套 | 地面/寨墙/门洞/塔楼前景 | Demo 首领战 |

（一）环境复用素材

| 类别 | 建议数量 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 海天远景 | 10 至 15 件 | 天空、云层、岛屿剪影、远船、水面变化 |
| 军事道具 | 10 至 15 件 | 火炮、战鼓、兵器架、旗杆、盾架、军令牌 |
| 后勤道具 | 10 至 15 件 | 箱笼、木桶、绳索、粮袋、火药箱、灯笼 |
| 港口道具 | 8 至 12 件 | 摊位、吊机、渔网、锚、浮标、货架 |
| 自然道具 | 8 至 12 件 | 礁石、灌木、棕榈、漂木、浪花边缘 |

可交互火炮、战鼓、旗帜、箱笼和门扇不得全部绘制在背景中。需要动画、碰撞、状态变化或重复摆放的物件必须作为独立资产交付。

（二）舰船相关资产

海疆舆图舰船图标：哨船、中型战船、旗舰、商船、海盗船，共 5 类，至少提供左右或八方向表现。

本地场景：Demo 只制作玩家可见甲板与船体边缘，不建立完整可驾驶 3D 舰船。

舰船识别：帆形、旗号、船首、炮位和船体配色必须形成层级差异。

后续扩展：若进入真实海战阶段，再单独立项制作舰船骨骼、帆索动画和受损状态。

七、立绘、剧情 CG、UI 与图标

（一）人物立绘与剧情图

| 资产 | 建议数量 | 规格与要求 |
| --- | --- | --- |
| 主要人物立绘 | 10 至 12 名 | 透明背景；统一视线高度与构图；每人至少 1 张 |
| 核心表情变体 | 每名核心角色 2 至 3 张 | 主帅、皇帝、内侍、县令、重要英雄、海盗首领优先 |
| 操练 CG | 2 至 3 张 | 弓弩齐射、火炮操演、登舷列阵；可作为未完成实时演出的替代 |
| 序章结尾 CG | 1 张 | 舰队出航或“南疆水师初成”主视觉 |
| 加载/转场图 | 2 至 3 张 | 圣旨、海疆舆图、水墨海浪等主题 |

（二）UI 组件

品牌层：游戏 Logo、标题字、程序图标、主菜单背景。

通用层：按钮四态、页签、滚动条、复选框、滑杆、下拉框、提示框和鼠标指针。

剧情层：对话框、姓名牌、选项按钮、任务面板、交互提示、教学卡片。

战斗层：生命/士气、军令栏、技能冷却、队伍状态、目标提示、战斗结果。

管理层：海疆舆图、舰队、英雄、兵种、装备、资源、关系、任务、存读档和设置。

所有可拉伸框体使用九宫格；边角与边框不得因尺寸变化而变形。

（三）图标规模

| 图标类别 | 预计数量 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 军令/技能 | 15 至 20 | 集结、坚守、集火、冲锋、齐射、治疗、增益 |
| 兵种/职业 | 10 至 15 | 刀盾、长枪、弓弩、火铳、炮手、旗鼓 |
| 舰船/装备 | 10 至 15 | 船型、火炮、护甲、帆装、武器 |
| 资源/状态 | 10 至 15 | 银两、粮草、木材、军心、声望、威胁 |
| 任务/地图 | 10 至 15 | 主线、支线、港口、岛屿、敌军、事件 |
| 系统/操作 | 10 至 15 | 设置、音量、保存、返回、键鼠提示 |

Demo 图标总量预计 60 至 90 枚。先完成信息架构和线框图，再绘制最终图标，避免 UI 功能变化导致整批返工。

八、特效资产需求

| 类别 | 资产示例 | 优先级 | 验收重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 近战 | 刀光、刺击轨迹、命中、格挡、击退 | P0 | 动作窗口与碰撞反馈一致 |
| 远程 | 箭矢/弩箭、火铳弹道、命中火花 | P0 | 高速移动时仍可读，不形成视觉长线污染 |
| 火炮 | 炮口火焰、浓烟、后坐尘、落点爆炸 | P1 | 亮度受控，不能遮住整支队伍 |
| 环境 | 海浪、水花、泡沫、尘土、旗帜飘动 | P1 | 循环自然，风向与背景一致 |
| 军令 | 范围圈、箭头、集结点、士气波纹 | P0 | 友军、敌军、不可达区域明确 |
| UI/转场 | 任务更新、军令落印、水墨淡出、结果评级 | P2 | 节奏简洁，不阻断操作 |

特效需要在 30 个单位同屏的情况下验收。单个效果看起来漂亮但在群战中遮挡单位、产生大面积过曝或显著降低帧率，视为不合格。

九、3D 资产交付规范

（一）模型、骨骼与坐标

单位按真实尺度导出，约定 1 Godot 单位等于 1 米；角色原点位于脚底中心。

普通单位统一使用经 V0 确认的基础骨骼；新增骨骼、缩放骨骼或改变层级必须说明原因。

默认前向、上方向、单位尺度和导入预设在 V0 固化，禁止每个模型进入 Godot 后单独旋转修正。

武器、左右手、背部、头部、脚底、受击与特效使用统一 Marker3D 挂点命名。

移动由代码控制，基础行走和战斗动作默认不使用 Root Motion。

（二）面数、纹理与材质

| 项目 | V0 建议值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 普通士兵 | 约 1,500 至 3,000 三角面 | 以 30 单位性能验证为最终依据 |
| 英雄/首领 | 约 3,000 至 6,000 三角面 | 资源优先投向头部、肩部和武器剪影 |
| 普通单位贴图 | 512 至 1024 像素图集 | 固定镜头下不制作不可见高频细节 |
| 普通单位材质 | 每单位 1 至 2 个 | 优先共享材质和阵营参数 |
| 源文件 | .blend | 保留可编辑网格、骨骼、权重和动作 |
| Godot 交付 | .glb | 附纹理、材质说明和导入检查截图 |

（三）动画交付

动作命名包含角色骨骼类型、动作类别和序号，循环动作明确标记 Loop。

攻击动画需标记准备、命中、恢复三个阶段，便于程序设置判定窗口。

装填、擂鼓、点火等多段动作需保持手部与道具挂点稳定。

披风、长袍和旗帜首版采用简化骨骼动画；不依赖实时布料作为必需表现。

十、2D 资产交付规范

（一）背景

锁定正交镜头、相机尺寸、角色身高和脚点后再开始正式背景。

每张地图至少交付后景/地面、前景遮挡、碰撞参考三类图层；甲板验证场景增加海天远景层。

运行时避免单张超大 8K 纹理；按场景构图或区块拆分，单纹理预算由 V0 显存测试确认。

现有 1344×896 背景仅用于 V0；正式 Demo 以 1920×1080 构图验收并保留更高分辨率源文件。

透明边缘不得出现白边、脏边或半透明压暗；前景遮挡层需提供独立预览图。

（二）立绘、UI 与图标

立绘使用透明 PNG 交付，保留分层源文件；人物不得因适配左右位置而被水平压缩。

UI 框体使用九宫格并给出边距标记；按钮四态尺寸和对齐点完全一致。

图标提供统一画布、视觉安全区和描边粗细；小尺寸下必须检查轮廓清晰度。

源文件使用 PSD/KRA/Aseprite 等分层格式，运行时导出 PNG 或经质量验证的 WebP。

十一、命名、目录与资产登记

（一）建议命名

| 资产类型 | 命名格式 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 角色 | chr_阵营_兵种_变体 | chr_navy_swordsman_a.glb |
| 英雄 | hero_角色名_阶段 | hero_commander_stage01.glb |
| 动作 | anim_骨骼_动作_序号 | anim_humanoid_attack_slash_01.glb |
| 背景 | bg_场景_图层_版本 | bg_deck_ground_v01.png |
| 道具 | prop_类别_名称_变体 | prop_artillery_cannon_a.glb |
| UI | ui_模块_用途_状态 | ui_button_dialogue_hover.png |
| 图标 | icon_类别_名称 | icon_order_rally.png |
| 特效 | vfx_类别_名称_序号 | vfx_firearm_muzzle_01.tres |

（二）目录原则

源文件与运行时导出文件分开管理；Godot 项目内只放运行时需要的版本和授权记录。

角色、动作、武器、场景、UI、VFX 分目录；禁止将多个模块的临时文件堆在同一层。

Godot 自动生成的 .import 和缓存不作为外包交付物，也不复制到其他项目。

进入批量生产前评估 Git LFS，用于 .blend、.glb、大型分层源图和无损音频。

（三）资产登记字段

| 字段 | 用途 |
| --- | --- |
| Asset ID | 稳定编号；文件改名时仍用于任务、验收和存档引用追踪 |
| 名称/类别 | 资产的人类可读名称与角色、场景、UI、VFX 等分类 |
| 负责人/来源 | 内部、外包、购买、生成或第三方素材来源 |
| 状态 | 待设计、制作中、待验收、返修、已通过、已废弃 |
| 版本/路径 | 源文件版本、运行时文件路径和最近提交 |
| 许可 | 作者、许可证、购买凭证、可商用范围和署名要求 |
| 验收记录 | 视觉、技术、性能和引擎导入结果 |

十二、生产顺序与优先级

| 阶段 | 优先资产 | 产出目的 | 门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 / M0 | 镜头模板、3 个灰模角色、统一骨骼、甲板分层、基础材质与 5 套特效 | 证明混合 2.5D 管线 | 视觉、遮挡、动作复用和性能全部通过 |
| P1 / 战斗原型 | 主帅正式方向稿、6 类水师剪影、4 类海盗剪影、军令 UI | 证明带队战斗好玩 | 盲测玩家能理解并使用军令 |
| P2 / 序章竖切 | 皇帝/内侍、广州港、海滩、岛寨、核心立绘、基础菜单 | 完成 45 至 60 分钟流程 | 新玩家无指导可通关 |
| P3 / Steam Demo | 完整 UI、10 至 12 名立绘、CG、宣传图、剩余特效和环境变体 | 扩充至 1.5 至 2 小时 | 稳定性、性能、授权和分辨率验收通过 |

十三、资产验收清单

（一）视觉验收

角色与背景的比例、脚点、主光方向、阴影长度和色温一致。

正常游戏尺寸下可以辨识阵营、兵种和英雄，不依赖放大查看细节。

前景遮挡路线无持续穿帮、漂浮、透明边缘白边或错误层级。

30 个单位同屏时，特效、选择圈和军令范围不会遮住关键动作。

UI 的文字安全区、按钮四态、九宫格边界和不同分辨率适配正确。

（二）技术验收

模型朝向、尺度、原点、骨骼、材质、动画和 Marker3D 挂点符合规范。

源文件与 .glb 可打开，缺失贴图、外部绝对路径和异常缩放已清理。

同一动作库能驱动约定单位变体，不为换色单位复制动作。

背景层尺寸、透明区域、碰撞参考和前景遮挡预览一致。

Godot 导入无报错，资产重新导入后结果稳定。

（三）性能与授权验收

1080p、30 个活跃单位的 V0 场景达到项目计划规定的性能门槛。

贴图、材质、骨骼和粒子数量未突破验证后的资产预算。

每项购买、生成、外包和第三方素材均保存来源、作者、许可和商用证明。

未经授权或来源无法追溯的素材不得进入公开构建。

（四）直接退回条件

只提供渲染图，不提供约定源文件和运行时导出文件。

模型需在 Godot 中逐个手调旋转、缩放或骨骼才能正常使用。

UI 边框、透明通道或字体安全区在实际尺寸下明显变形。

资产缺少来源、许可或外包交付声明。

未经确认擅自提高面数、纹理尺寸、材质数量或增加独立骨骼。

十四、待锁定的美术技术参数

以下参数必须在 M0 第一次评审时形成书面结论。未锁定前，只允许制作灰模、风格探索图和可替换测试素材。

| 参数 | 当前状态 | 锁定输出 |
| --- | --- | --- |
| 正交镜头角度与尺寸 | 待 M0 校准 | Camera3D 预设与对照截图 |
| 角色标准高度与脚点 | 建议 1 单位 = 1 米 | 尺度板、站位模板与原点规范 |
| 卡通材质与轮廓 | 方向已定，参数未定 | 材质预设、三种光照对照 |
| 基础骨骼与挂点 | 待灰模验证 | 骨骼清单、Marker3D 命名表 |
| 模型/纹理预算 | 当前为建议值 | 30/40 单位性能报告后固化 |
| 背景分层模板 | 待拆分甲板背景 | 标准图层结构与透明边缘示例 |
| UI 设计系统 | 尚未开始 | 色板、字号、边距、组件和图标规范 |

十五、下一步

1. 确认本需求书中的 V0 范围、中文排版规范和 Steam Demo 数量级。

2. 为 M0 建立独立 change record、worktree、任务清单和两周排期。

3. 先制作镜头尺度板、主帅/水兵/海盗灰模和甲板分层测试，不制作正式全套角色。

4. M0 结束后以性能、视觉和盲测结果修订本需求书，再启动外包询价和批量生产。

最终原则：美术资产必须服务可玩的战斗与清晰的信息反馈。任何高成本素材，只有在对应玩法、镜头和技术门槛验证通过后才进入正式生产。